# TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU DỰ ÁN (SRS)

| THÔNG TIN | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Mã dự án | PRJ-SMARTEXPENSE-01 |
| Phiên bản | 2.2 – Bản điều chỉnh theo góp ý |
| Ngày lập | 27/10/2026 (chuẩn bị SRS, Master Plan và nhiệm vụ nền tảng D01) |
| Thời gian 15 ngày | 27/10/2026–16/11/2026 (15 ngày T2–T6, gồm 1 ngày chốt sau 3 đợt) |
| Tuần dự phòng | 23/11/2026 đến 27/11/2026 (không mở rộng tính năng) |
| Thành viên | Tô Anh Tuấn – BE/DOC; Trần Thị Thu Trang – FE; Phạm Hương Quỳnh – DB/QA/DevOps |
| GitHub | https://github.com/ToAnhTuan1806/personal-finance-management |
| Trello | https://trello.com/b/RAHIOc4b/smartexpense-personal-finance-management |

# PHẦN 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích và phạm vi

SmartExpense 2.0 phát triển tiếp phiên bản MVP đã có: ReactJS/Vite, Spring Boot/JWT, MySQL 8, Dashboard, ngân sách tháng, Docker Compose và GitHub Actions. Phiên bản nâng cấp hướng đến trải nghiệm ghi thu chi nhanh, lịch thu chi, ngân sách chi tiết, mẫu giao dịch định kỳ, báo cáo và CSV. Chỉ hoàn thành khi có mã nguồn, test và bằng chứng nghiệm thu.

## 1.2. Nhân sự và nhánh Git

| Thành viên | Vai trò | Nhánh tính năng riêng |
| --- | --- | --- |
| Tô Anh Tuấn | Backend + DOC | feature/tuan |
| Trần Thị Thu Trang | Frontend | feature/trang |
| Phạm Hương Quỳnh | Database + QA + DevOps | feature/quynh |

## 1.3. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| FR | Functional Requirement – yêu cầu chức năng |
| UC | Use Case – kịch bản người dùng |
| NFR | Non-Functional Requirement – yêu cầu phi chức năng |
| JWT | Token xác thực Bearer phía API |
| Migration | Kịch bản thay đổi lược đồ database có kiểm soát |
| CSV | File bảng dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy |
| CI/CD | Tự động hóa kiểm thử, đóng gói và triển khai |
| QA | Kiểm thử và nghiệm thu chất lượng |

## 1.4. Mốc thời gian và quy tắc đếm ngày

Kế hoạch giai đoạn theo góp ý: Đợt 1 từ 27/10 đến 01/11/2026; Đợt 2 từ 02/11 đến 06/11/2026; Đợt 3 từ 09/11 đến 13/11/2026. Chỉ làm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong ba khoảng này có 14 ngày làm việc (27–30/10: 4 ngày; 02–06/11: 5 ngày; 09–13/11: 5 ngày). Để đủ 15 ngày, bố trí D15 nghiệm thu và chốt bàn giao vào thứ Hai 16/11/2026. Ngày 27/10 đồng thời hoàn thành tài liệu và nhiệm vụ nền tảng D01; không xếp công việc vào Chủ nhật 01/11.

# PHẦN 2. YÊU CẦU TỔNG THỂ

## 2.1. Bảng phạm vi chức năng

| Mã | Chức năng | Tình trạng so với MVP |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Tài khoản, JWT và xử lý phiên | Cải tiến MVP |
| FR-02 | Danh mục có icon/màu và CRUD | Cải tiến MVP |
| FR-03 | Ghi thu chi nhanh (Quick Add) | Chức năng mới UI |
| FR-04 | Lịch thu chi theo tháng/ngày | Chức năng mới |
| FR-05 | Lịch sử và tìm kiếm giao dịch | Ổn định & cải tiến MVP |
| FR-06 | Ngân sách tổng theo tháng | Ổn định MVP |
| FR-07 | Ngân sách theo danh mục | Chức năng mới |
| FR-08 | Mẫu giao dịch định kỳ áp dụng thủ công | Chức năng mới |
| FR-09 | Báo cáo nhiều tháng & phân tích danh mục | Chức năng mới |
| FR-10 | Xuất giao dịch CSV | Chức năng mới |
| FR-11 | UI/UX, Responsive & Dark Mode | Cải tiến MVP |
| FR-12 | QA, DevOps, triển khai & bàn giao | Cải tiến quy trình |

## 2.2. Sơ đồ kiến trúc

Luồng: HTTPS vào Nginx Host, giao diện React qua Nginx, Backend Spring Boot xác thực JWT, MySQL trong mạng Docker nội bộ. Giữ database personal_finance_db, không xóa database/volume Production để thêm tính năng.

## 2.3. ERD cập nhật dự kiến

Dấu *: bảng/cột thêm trong SmartExpense 2.0. Bảng đang có: users, categories, transactions, monthly_budgets. Đề xuất thêm: category_budgets, recurring_templates, recurring_applications; categories thêm icon và color. Tên khóa ngoại/migration chính thức chỉ chốt sau khi đối chiếu Entity thực tế.

## 2.4. Use case, phân quyền và điều hướng

Khách chưa đăng nhập: chỉ được mở Landing/Đăng nhập/Đăng ký, không truy cập dữ liệu cá nhân. Người dùng đã xác thực: quản lý dữ liệu thuộc chính tài khoản. Nhóm vận hành: chỉ thao tác deploy/test theo quyền máy chủ, không có chức năng quản trị người dùng trong MVP.

Sitemap đề xuất: Landing → Login/Register → Dashboard | Thu chi/Quick Add | Lịch | Danh mục | Ngân sách tổng/Ngân sách danh mục | Giao dịch định kỳ | Báo cáo/CSV | Đăng xuất.

## 2.5. Luồng trạng thái và kiểm soát lỗi

Giao dịch: Nhập → Kiểm tra dữ liệu → Đang lưu → Đã lưu / Lỗi; khi lỗi không tự thêm giao dịch. Mẫu định kỳ: Đang hoạt động / Tạm dừng → Xem trước kỳ → Áp dụng thành công hoặc đã áp dụng. Công việc Trello: Backlog → Cần làm → Đang làm → Chờ kiểm tra → Đã xong. Chỉ nghiệm thu khi có PR/test/bằng chứng.

# PHẦN 3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG

## 3.1. FR-01 – Tài khoản, JWT và xử lý phiên

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-01 |
| Tình trạng | Cải tiến MVP |
| Tác nhân | Khách / người dùng |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở Đăng ký/Đăng nhập → kiểm tra dữ liệu → Backend hash BCrypt/xác thực → cấp JWT → đưa vào dashboard; khi logout xóa session client. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Email đã tồn tại HTTP 409; sai tài khoản 401; phiên hết hạn chuyển về đăng nhập, bỏ dữ liệu phiên. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Email duy nhất; mật khẩu ít nhất 8 ký tự; không ghi token/password vào log; chủ sở hữu lấy từ JWT. |
| Điều kiện nghiệm thu | Đăng ký thành công; email trùng 409; mật khẩu sai 401; API dữ liệu từ chối token thiếu/hết hạn; không hiển thị thành công giả khi mất mạng. |

### 3.1.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| email | string | Có | Định dạng email hợp lệ và duy nhất |
| password | string | Có | Tối thiểu 8 ký tự, không lưu rõ |
| fullName | string | Có khi đăng ký | Họ tên không được trống |
| accessToken | string | Hệ thống | Bearer JWT, không đưa vào URL |

### 3.1.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở Đăng ký/Đăng nhập → kiểm tra dữ liệu → Backend hash BCrypt/xác thực → cấp JWT → đưa vào dashboard; khi logout xóa session client.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-BE, SE2-D02-BE, SE2-D02-DB, SE2-D12-BE.

## 3.2. FR-02 – Danh mục có icon/màu và CRUD

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-02 |
| Tình trạng | Cải tiến MVP |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở danh mục → chọn thêm/sửa → nhập tên, loại, icon, màu → lưu → API trả danh mục thuộc người dùng → cập nhật giao diện. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Danh mục đang có giao dịch không cho xóa hoặc đổi loại: 409; không tồn tại/không thuộc sở hữu: 404. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Giữ tương thích danh mục cũ; icon/màu có giá trị mặc định; validate màu hex; không chuyển category EXPENSE có giao dịch sang INCOME. |
| Điều kiện nghiệm thu | Tạo/sửa icon/màu đúng; danh mục cũ còn nguyên; người A không sửa của B; xóa danh mục có giao dịch nhận 409. |

### 3.2.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| name | string(100) | Có | Tên danh mục |
| type | enum | Có | INCOME hoặc EXPENSE |
| icon | string(40) | Không | Mã icon trong danh sách hỗ trợ |
| color | string(7) | Không | Màu hex #RRGGBB |

### 3.2.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở danh mục → chọn thêm/sửa → nhập tên, loại, icon, màu → lưu → API trả danh mục thuộc người dùng → cập nhật giao diện.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D02-DB, SE2-D06-BE, SE2-D06-FE, SE2-D06-DB.

## 3.3. FR-03 – Ghi thu chi nhanh (Quick Add)

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-03 |
| Tình trạng | Chức năng mới UI |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Nhấn nút + → chọn Thu/Chi → nhập tiền, danh mục, ngày → xác nhận lưu → API giao dịch tạo bản ghi → làm mới lịch và Dashboard. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Chưa chọn danh mục, tiền <= 0 thì báo tại form; API lỗi mạng giữ nguyên form và không thông báo đã lưu. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Số tiền VND >0; loại danh mục khớp loại giao dịch; ngày hợp lệ; không thêm cùng bản ghi khi người dùng double-click. |
| Điều kiện nghiệm thu | Lưu trong tối đa 3 bước; số tiền hiển thị đúng; lưu một giao dịch duy nhất; Dashboard thay đổi sau thành công. |

### 3.3.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| amount | decimal(15,2) | Có | Giá trị >0 |
| type | enum | Có | INCOME/EXPENSE |
| categoryId | long | Có | Danh mục thuộc user |
| transactionDate | date | Có | Ngày mặc định hôm nay |
| note | string(500) | Không | Mô tả ngắn |

### 3.3.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Nhấn nút + → chọn Thu/Chi → nhập tiền, danh mục, ngày → xác nhận lưu → API giao dịch tạo bản ghi → làm mới lịch và Dashboard.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-FE, SE2-D02-FE, SE2-D03-BE, SE2-D03-FE, SE2-D03-DB, SE2-D05-FE, SE2-D09-FE, SE2-D14-FE.

## 3.4. FR-04 – Lịch thu chi theo tháng/ngày

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-04 |
| Tình trạng | Chức năng mới |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở Lịch → chọn tháng → API/truy vấn tổng hợp ngày → hiển thị thu/chi từng ngày → bấm ngày xem danh sách → có thể mở Quick Add với ngày đã chọn. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Tháng không có giao dịch hiển thị 0/empty; tháng 2 và tháng 12 xử lý đúng ranh giới. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Tất cả phép cộng dựa trên giao dịch của user hiện tại; không dùng số mẫu để tạo thành công giả; timezone nhất quán ngày DATE. |
| Điều kiện nghiệm thu | Tổng ngày = SQL tổng theo ngày; chuyển tháng đúng; thêm giao dịch từ ô lịch cập nhật đúng ngày; không lộ tài khoản khác. |

### 3.4.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| year | integer | Có | 1900–2100 |
| month | integer | Có | 1–12 |
| day | date | Không | Ngày chọn trong lịch |
| incomeTotal | decimal | Output | Tổng thu theo ngày |
| expenseTotal | decimal | Output | Tổng chi theo ngày |

### 3.4.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở Lịch → chọn tháng → API/truy vấn tổng hợp ngày → hiển thị thu/chi từng ngày → bấm ngày xem danh sách → có thể mở Quick Add với ngày đã chọn.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-FE, SE2-D04-BE, SE2-D04-FE, SE2-D04-DB, SE2-D05-BE, SE2-D05-FE, SE2-D05-DB, SE2-D14-FE.

## 3.5. FR-05 – Lịch sử và tìm kiếm giao dịch

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-05 |
| Tình trạng | Ổn định & cải tiến MVP |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở giao dịch → điền bộ lọc → nhấn tìm → API trả trang giao dịch đúng quyền → sửa/xóa nếu cần → làm mới kết quả. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Bộ lọc không có dữ liệu hiển thị empty; thời gian đầu > cuối báo lỗi; page vượt phạm vi trả rỗng. |
| Quy tắc nghiệp vụ | page>=0, size 1–100; mặc định FE 10 dòng/trang; sắp xếp ngày giảm dần; kiểm tra quyền khi xem ID. |
| Điều kiện nghiệm thu | Kết hợp bộ lọc trả đúng; pagination 10 dòng; thao tác A không ảnh hưởng B; tháng có bản ghi nhiều trang trả đúng. |

### 3.5.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| month | YYYY-MM | Không | Tháng lọc |
| type | enum | Không | INCOME/EXPENSE |
| categoryId | long | Không | Danh mục cần lọc |
| keyword | string | Không | Khớp ghi chú |
| page,size | integer | Không | Phân trang 0-based |

### 3.5.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở giao dịch → điền bộ lọc → nhấn tìm → API trả trang giao dịch đúng quyền → sửa/xóa nếu cần → làm mới kết quả.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-BE, SE2-D03-BE, SE2-D05-BE, SE2-D12-BE.

## 3.6. FR-06 – Ngân sách tổng theo tháng

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-06 |
| Tình trạng | Ổn định MVP |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Vào Ngân sách → chọn kỳ → nhập hạn mức → API upsert theo user/năm/tháng → tính spent/remaining → hiển thị thanh trạng thái. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Chưa có ngân sách hiển thị nhắc thiết lập; khi đã vượt ngân sách vẫn cho lưu giao dịch nhưng cảnh báo. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Một user có tối đa một ngân sách tổng/tháng; amountLimit>0; UI đỏ >=100%, API exceeded chỉ khi spent>limit (theo MVP). |
| Điều kiện nghiệm thu | Tạo/sửa/xóa ngân sách tổng đúng kỳ; không trùng; số đã chi chỉ tính EXPENSE cùng tháng. |

### 3.6.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| year | integer | Có | 1900–2100 |
| month | integer | Có | 1–12 |
| amountLimit | decimal | Có | >0 |
| spent | decimal | Output | Tổng chi kỳ |
| remaining | decimal | Output | Hạn mức trừ số đã chi |

### 3.6.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Vào Ngân sách → chọn kỳ → nhập hạn mức → API upsert theo user/năm/tháng → tính spent/remaining → hiển thị thanh trạng thái.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D07-FE.

## 3.7. FR-07 – Ngân sách theo danh mục

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-07 |
| Tình trạng | Chức năng mới |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở Ngân sách danh mục → chọn danh mục Chi, tháng, hạn mức → lưu → Backend tổng EXPENSE theo category → hiển thị số đã chi, còn lại và % sử dụng. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Ngân sách trùng kỳ cập nhật thay vì tạo thêm; danh mục INCOME không được đặt; số tiền không hợp lệ trả 400. |
| Quy tắc nghiệp vụ | UNIQUE(user_id, category_id, year, month); FK tới danh mục thuộc user; xóa danh mục có ngân sách cần xử lý quan hệ và dữ liệu giao dịch. |
| Điều kiện nghiệm thu | Ngân sách theo danh mục không trùng; % đúng với SQL; an toàn <80%, cảnh báo 80–<100%, đỏ >=100%. |

### 3.7.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| categoryId | long | Có | Chỉ category EXPENSE thuộc user |
| year | integer | Có | Năm |
| month | integer | Có | 1–12 |
| amountLimit | decimal | Có | >0 |

### 3.7.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở Ngân sách danh mục → chọn danh mục Chi, tháng, hạn mức → lưu → Backend tổng EXPENSE theo category → hiển thị số đã chi, còn lại và % sử dụng.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D07-BE, SE2-D07-FE, SE2-D07-DB, SE2-D13-BE, SE2-D14-FE.

## 3.8. FR-08 – Mẫu giao dịch định kỳ áp dụng thủ công

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-08 |
| Tình trạng | Chức năng mới |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Tạo mẫu định kỳ → chọn tháng → xem trước bản ghi sinh ra → bấm Áp dụng → lưu giao dịch và bản ghi theo dõi kỳ trong một transaction DB → cập nhật danh sách. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Áp dụng lại cùng mẫu/tháng từ chối tạo trùng; ngày 31 trong tháng 2 áp dụng ngày cuối tháng; lỗi giữa chừng rollback toàn bộ. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Không tự động trừ tiền; user chủ động áp dụng; phải unique template_id/year/month; mẫu bị tắt không cho áp dụng; template/category thuộc user. |
| Điều kiện nghiệm thu | Áp dụng lần đầu tạo đúng một giao dịch, lần hai không sinh thêm; thành công cho tháng ngắn; không trùng khi hai request song song. |

### 3.8.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| amount | decimal | Có | >0 |
| dayOfMonth | integer | Có | 1–31 |
| type | enum | Có | INCOME/EXPENSE |
| categoryId | long | Có | Category hợp lệ |
| year,month | integer | Khi áp dụng | Kỳ được chọn |
| active | boolean | Có | Mẫu có hiệu lực |

### 3.8.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Tạo mẫu định kỳ → chọn tháng → xem trước bản ghi sinh ra → bấm Áp dụng → lưu giao dịch và bản ghi theo dõi kỳ trong một transaction DB → cập nhật danh sách.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D08-BE, SE2-D08-FE, SE2-D08-DB, SE2-D09-BE, SE2-D09-FE, SE2-D09-DB, SE2-D14-FE.

## 3.9. FR-09 – Báo cáo nhiều tháng & phân tích danh mục

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-09 |
| Tình trạng | Chức năng mới |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mở Báo cáo → chọn khoảng tháng → Backend tổng thu, chi và chênh lệch theo từng tháng → React hiển thị chart cột và breakdown category → mở chi tiết. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Chưa có giao dịch báo biểu đồ rỗng; khoảng tháng sai hoặc quá giới hạn báo validation. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Khoảng báo cáo hữu hạn (đề xuất <=12 tháng); dữ liệu thuộc user hiện hành; thống kê khớp Dashboard mỗi tháng. |
| Điều kiện nghiệm thu | Tổng report từng tháng khớp SQL; lọc 3/6 tháng đúng; dữ liệu trống không crash UI. |

### 3.9.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| fromMonth | YYYY-MM | Có | Tháng bắt đầu |
| toMonth | YYYY-MM | Có | Tháng kết thúc >= bắt đầu |
| income,expense | decimal | Output | Số tiền từng tháng |
| categoryShare | number | Output | Tỷ trọng EXPENSE |

### 3.9.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mở Báo cáo → chọn khoảng tháng → Backend tổng thu, chi và chênh lệch theo từng tháng → React hiển thị chart cột và breakdown category → mở chi tiết.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D04-BE, SE2-D10-BE, SE2-D10-FE, SE2-D10-DB, SE2-D13-BE, SE2-D14-FE.

## 3.10. FR-10 – Xuất giao dịch CSV

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-10 |
| Tình trạng | Chức năng mới |
| Tác nhân | Người dùng có JWT |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Trong Giao dịch/Báo cáo → bấm Xuất CSV → API áp dụng lọc + owner → tạo CSV UTF-8 BOM → trình duyệt tải về và thông báo kết quả. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Khi không có bản ghi xuất header và ghi chú hoặc báo không có dữ liệu; lỗi tải hiển thị toast không mất filter. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Quote CSV đúng; ngăn spreadsheet formula injection (=,+,-,@); không chứa email/password/token; giới hạn khối lượng bản ghi. |
| Điều kiện nghiệm thu | Mở Excel tiếng Việt không lỗi; số dòng và tổng tiền đúng filter; không xuất giao dịch người khác. |

### 3.10.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| filters | object | Không | Bộ lọc như FR-05 |
| csvData | file | Output | UTF-8 BOM, header được thống nhất |
| fileName | string | Output | smart-expense-YYYYMMDD.csv |

### 3.10.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Trong Giao dịch/Báo cáo → bấm Xuất CSV → API áp dụng lọc + owner → tạo CSV UTF-8 BOM → trình duyệt tải về và thông báo kết quả.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D11-BE, SE2-D11-FE, SE2-D11-DB.

## 3.11. FR-11 – UI/UX, Responsive & Dark Mode

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-11 |
| Tình trạng | Cải tiến MVP |
| Tác nhân | Khách / người dùng |
| Mức ưu tiên | P1 – Quan trọng |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Sử dụng navigation desktop hoặc bottom nav mobile → vào các màn hình → modal và thông báo hoạt động đúng → đổi sáng/tối hoặc hệ thống. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | Loading, empty, network error đều có trạng thái rõ; tab/escape thao tác được; không có kết quả thành công giả. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Ưu tiên 375/768/1024/1440px; không làm lộ thông tin trong toast; màu đủ tương phản; hỗ trợ focus modal. |
| Điều kiện nghiệm thu | Không tràn chữ ở 4 viewport; chức năng cơ bản bằng bàn phím; dark/light hoạt động; lỗi mạng được báo rõ. |

### 3.11.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| theme | enum | Không | light/dark/system |
| viewport | integer | Test | 375/768/1024/1440 |
| loading,error | state | Output | Hiển thị có kiểm soát |

### 3.11.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Sử dụng navigation desktop hoặc bottom nav mobile → vào các màn hình → modal và thông báo hoạt động đúng → đổi sáng/tối hoặc hệ thống.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-FE, SE2-D02-FE, SE2-D04-FE, SE2-D06-FE, SE2-D08-FE, SE2-D10-FE, SE2-D11-FE, SE2-D12-FE, SE2-D13-FE, SE2-D15-FE.

## 3.12. FR-12 – QA, DevOps, triển khai & bàn giao

| Thuộc tính Use Case | Nội dung |
| --- | --- |
| Use Case ID | FR-12 |
| Tình trạng | Cải tiến quy trình |
| Tác nhân | Nhóm phát triển / reviewer |
| Mức ưu tiên | P0 – Bắt buộc |
| Kích hoạt | Người dùng mở chức năng tương ứng hoặc nhóm chạy quy trình nghiệm thu |
| Tiền điều kiện | Đã có JWT hợp lệ trừ các thao tác đăng ký/đăng nhập; môi trường và DB sẵn sàng |
| Luồng cơ bản | Mỗi người code nhánh riêng → push commit → PR về dev → CI kiểm tra → review/merge → staging smoke → approve release → merge dev→main và deploy → kiểm thử Production → chốt SRS/bằng chứng. |
| Luồng thay thế / Ngoại lệ | CI fail không merge/deploy; DB migration fail phải rollback theo kế hoạch; lỗi blocker thì dừng nghiệm thu. |
| Quy tắc nghiệp vụ | Không push trực tiếp main; CI gate trước CD; không commit secret/backup; migration bắt buộc có backup/rollback; Trello đối chiếu mã task. |
| Điều kiện nghiệm thu | 45 task có owner/due; mỗi ngày 3 thành viên có việc; test API/DB/FE có bằng chứng; CI pass; deployment chỉ sau review; bảng khớp Master Plan. |

### 3.12.1. Trường dữ liệu / Mô tả giao diện

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ý nghĩa / kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| taskCode | string | Có | SE2-Dxx-role |
| assignee | string | Có | Một trong ba thành viên |
| dueDate | date | Có | Ngày công việc |
| PR,commitSHA | string | Khi hoàn thành | Minh chứng Git |
| testResult | enum | Khi nghiệm thu | PASS/FAIL/Blocked |

### 3.12.2. Luồng chi tiết và yêu cầu phi chức năng

Luồng chi tiết: Mỗi người code nhánh riêng → push commit → PR về dev → CI kiểm tra → review/merge → staging smoke → approve release → merge dev→main và deploy → kiểm thử Production → chốt SRS/bằng chứng.

Ràng buộc NFR: HTTPS, JWT/owner isolation, giao diện responsive và trạng thái Loading/Error/Empty; các API mới có unit/integration test và bản ghi lỗi đúng HTTP. Không cam kết số đo hiệu năng chưa có benchmark.

Mã task liên quan: SE2-D01-BE, SE2-D01-DB, SE2-D02-BE, SE2-D02-DB, SE2-D03-DB, SE2-D04-DB, SE2-D05-DB, SE2-D06-DB, SE2-D07-DB, SE2-D08-DB, SE2-D09-DB, SE2-D10-DB, SE2-D11-DB, SE2-D12-BE, SE2-D12-FE, SE2-D12-DB, SE2-D13-BE, SE2-D13-DB, SE2-D14-BE, SE2-D14-DB, SE2-D15-BE, SE2-D15-FE, SE2-D15-DB.

# PHẦN 4. COMPONENT, THÔNG BÁO VÀ CẢNH BÁO

| Thành phần | Quy tắc giao diện / thông báo |
| --- | --- |
| Quick Add Modal | Tiêu đề Thu/Chi, input tiền có định dạng, submit disabled khi đang lưu; thông báo lỗi giữ form. |
| Calendar Grid | 7 cột T2–CN; tháng đang xem, tổng thu/chi từng ngày, danh sách ngày được chọn. |
| Category Icon Picker | Icon từ danh sách cho phép; màu hex; hiển thị thống nhất với giao dịch. |
| Budget Progress | Safe <80%; Warning 80–<100%; Đỏ >=100%; phân biệt API exceeded >100%. |
| Recurring Apply Confirm | Xem trước mẫu, tháng và số tiền; không tự sinh giao dịch nếu chưa xác nhận. |
| Report Chart | Chart cột nhiều tháng, hiển thị số liệu từ API thực, legend/tooltip và empty state. |
| CSV Export Toast | Thông báo tải file; cảnh báo nếu dữ liệu sai/lỗi mạng. |
| Auth/Error Toast | 401 hết hạn → xóa phiên; 403/404 không lộ dữ liệu; 409 xung đột; 5xx có thông báo trung lập. |

# PHẦN 5. DANH MỤC ISSUE / QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Bảng quản lý: https://trello.com/b/RAHIOc4b/smartexpense-personal-finance-management. Mã SE2-Dxx-role liên kết SRS – Master Plan – Trello – commit/PR. Mục này chỉ tổng hợp nhiệm vụ theo ngày; các bước con và kết quả chi tiết được quản lý trong Master Plan và thẻ Trello. Kế hoạch/ngày sửa đổi trong SRS cần được đồng bộ lại sang Excel và Trello trước khi nghiệm thu.

## 5.1. Tổng quan công việc theo ngày (45 nhiệm vụ của 3 thành viên)

### D01 – 27/10/2026 (Đợt 1)

SE2-D01-BE | Tô Anh Tuấn | FR-01,FR-05,FR-12 | Rà soát MVP & lập API contract SmartExpense 2.0

SE2-D01-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-03,FR-04,FR-11 | Phác thảo UX và sitemap 5 màn hình

SE2-D01-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-12 | Baseline dữ liệu, backup và test plan

### D02 – 28/10/2026 (Đợt 1)

SE2-D02-BE | Tô Anh Tuấn | FR-01,FR-12 | Xử lý JWT/session và chuẩn hóa API lỗi

SE2-D02-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-03,FR-11 | Xây dựng Quick Add form trên React

SE2-D02-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-01,FR-02,FR-12 | Chuẩn bị migration danh mục và kiểm thử Auth

### D03 – 29/10/2026 (Đợt 1)

SE2-D03-BE | Tô Anh Tuấn | FR-03,FR-05 | Hoàn thiện API tạo giao dịch và kiểm tra đầu vào

SE2-D03-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-03 | Tích hợp Quick Add với Transaction API

SE2-D03-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-03,FR-12 | Kiểm thử Quick Add và bảo vệ dữ liệu

### D04 – 30/10/2026 (Đợt 1)

SE2-D04-BE | Tô Anh Tuấn | FR-04,FR-09 | Xây API truy vấn tổng hợp lịch theo ngày

SE2-D04-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-04,FR-11 | Dựng Calendar tháng và chọn ngày

SE2-D04-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-04,FR-12 | Đánh chỉ mục và test tổng hợp lịch

### D05 – 02/11/2026 (Đợt 2)

SE2-D05-BE | Tô Anh Tuấn | FR-04,FR-05 | Tối ưu Calendar API và tài liệu yêu cầu

SE2-D05-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-04,FR-03 | Tích hợp chi tiết ngày và tạo giao dịch từ lịch

SE2-D05-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-04,FR-12 | QA nghiệm thu tuần chức năng lịch

### D06 – 03/11/2026 (Đợt 2)

SE2-D06-BE | Tô Anh Tuấn | FR-02 | Bổ sung icon/color cho Category API

SE2-D06-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-02,FR-11 | Thiết kế icon và màu danh mục

SE2-D06-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-02,FR-12 | Migration icon/color an toàn

### D07 – 04/11/2026 (Đợt 2)

SE2-D07-BE | Tô Anh Tuấn | FR-07 | Xây API ngân sách theo danh mục

SE2-D07-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-07,FR-06 | Giao diện ngân sách danh mục

SE2-D07-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-07,FR-12 | Bảng category_budgets & test ràng buộc

### D08 – 05/11/2026 (Đợt 2)

SE2-D08-BE | Tô Anh Tuấn | FR-08 | CRUD mẫu giao dịch định kỳ

SE2-D08-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-08,FR-11 | Màn hình quản lý giao dịch định kỳ

SE2-D08-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-08,FR-12 | Migration recurring templates

### D09 – 06/11/2026 (Đợt 2)

SE2-D09-BE | Tô Anh Tuấn | FR-08 | API áp dụng mẫu theo kỳ chống trùng

SE2-D09-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-08,FR-03 | Giao diện áp dụng mẫu vào tháng

SE2-D09-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-08,FR-12 | Test idempotency và transaction rollback

### D10 – 09/11/2026 (Đợt 3)

SE2-D10-BE | Tô Anh Tuấn | FR-09 | Báo cáo thu chi theo tháng/nhiều tháng

SE2-D10-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-09,FR-11 | Trang báo cáo nâng cao

SE2-D10-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-09,FR-12 | Kiểm thử thống kê và hiệu năng

### D11 – 10/11/2026 (Đợt 3)

SE2-D11-BE | Tô Anh Tuấn | FR-10 | API xuất CSV an toàn

SE2-D11-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-10,FR-11 | Chức năng tải CSV và UX thông báo

SE2-D11-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-10,FR-12 | QA CSV và khả năng nhập Excel

### D12 – 11/11/2026 (Đợt 3)

SE2-D12-BE | Tô Anh Tuấn | FR-01,FR-05,FR-12 | Rà soát bảo mật và API nhất quán

SE2-D12-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-11,FR-12 | Hoàn thiện loading/error/empty states

SE2-D12-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-12 | Bộ Postman/Newman & kiểm thử tích hợp

### D13 – 12/11/2026 (Đợt 3)

SE2-D13-BE | Tô Anh Tuấn | FR-07,FR-09,FR-12 | Tối ưu truy vấn & kiểm thử Backend

SE2-D13-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-11 | Responsive & accessibility toàn bộ app

SE2-D13-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-12 | Chặn deploy khi CI fail

### D14 – 13/11/2026 (Đợt 3)

SE2-D14-BE | Tô Anh Tuấn | FR-12 | Sửa bug tích hợp & chốt API documentation

SE2-D14-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-03,FR-04,FR-07,FR-08,FR-09 | Kiểm thử E2E thủ công giao diện

SE2-D14-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-12 | Staging, backup restore & smoke

### D15 – 16/11/2026 (Nghiệm thu bổ sung)

SE2-D15-BE | Tô Anh Tuấn | FR-12 | Chốt SRS, API, README & phát hành

SE2-D15-FE | Trần Thị Thu Trang | FR-11,FR-12 | Hoàn thiện demo SmartExpense 2.0

SE2-D15-DB | Phạm Hương Quỳnh | FR-12 | Triển khai có kiểm soát & nghiệm thu Production

# PHẦN 6. PHI CHỨC NĂNG, DỮ LIỆU VÀ DEVOPS

| Mã NFR | Yêu cầu / minh chứng |
| --- | --- |
| NFR-01 | Không rò dữ liệu chéo tài khoản; JWT kiểm soát mọi API có nghiệp vụ |
| NFR-02 | HTTPS từ browser đến Nginx; MySQL/Backend chỉ mạng nội bộ |
| NFR-03 | Mục tiêu API nhanh và tải trang tốt, phải có benchmark mới tuyên bố đạt |
| NFR-04 | Thiết kế 375/768/1024/1440px; dark mode; focus; empty/error/loading |
| NFR-05 | Migration mới có backup, restore test, foreign key, unique theo user/tháng |
| NFR-06 | CI lint/test/build, chặn CD khi chưa test/review; không commit secret |
| NFR-07 | CSV UTF-8 BOM, Unicode tiếng Việt, escape formula injection |
| NFR-08 | Recurring apply idempotent, transaction atomic, không nhân bản khi bấm lại |

# PHẦN 7. KẾ HOẠCH 15 NGÀY – QUY TRÌNH GIT – NGHIỆM THU

## 7.1. Mốc và năng lực

| Giai đoạn | Các ngày làm việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị và Đợt 1 | 27/10–01/11/2026 (4 ngày T3–T6) | Chuẩn bị SRS/Master Plan; nền tảng Auth, Quick Add, lịch thu chi (D01–D04). 01/11 là Chủ nhật, không xếp task. |
| Đợt 2 | 02/11–06/11/2026 (5 ngày T2–T6) | Hoàn thiện lịch, icon danh mục, ngân sách danh mục, mẫu định kỳ và áp dụng mẫu (D05–D09). |
| Đợt 3 | 09/11–13/11/2026 (5 ngày T2–T6) | Báo cáo, CSV, bảo mật, QA, responsive, CI gate và hoàn thiện tích hợp (D10–D14). |
| Ngày hoàn tất D15 | 16/11/2026 (thứ Hai, ngày làm việc thứ 15) | Nghiệm thu, chốt tài liệu/PR, demo và triển khai release sau phê duyệt; đây là ngày cần thêm để đủ 15 ngày. |
| Tuần dự phòng | 23/11–27/11/2026 (T2–T6) | Chỉ dự phòng lỗi, rollback, hoàn thiện minh chứng; không bổ sung tính năng mới. |

## 7.2. Git Flow bắt buộc

Từ dev tạo ba nhánh: feature/tuan; feature/trang; feature/quynh.

Mỗi thành viên commit rõ mã task, push nhánh riêng mỗi ngày. Ví dụ: feat(calendar): implement daily summary [SE2-D04-BE].

Mỗi phần được kiểm thử tạo PR vào dev; ít nhất một thành viên khác review; CI phải đạt trước merge.

Ngày D15 tạo PR dev → main sau QA, chốt release SHA; triển khai Production chỉ sau phê duyệt.

Không push trực tiếp main, không sử dụng git reset --hard gây mất thay đổi chưa sao lưu, không commit thông tin nhạy cảm.

## 7.3. Tiêu chí nghiệm thu và phê duyệt đầu kỳ

SRS mô tả đúng 12 nhóm FR, mọi tính năng mới ghi rõ trạng thái dự kiến.

Master Plan có đủ 45 mã task thuộc 15 ngày làm việc (27/10–16/11; bỏ cuối tuần), 3 người/ngày.

Trello chứa thẻ khớp từng mã, người phụ trách theo tên và due date; có thể lọc theo trạng thái/người/ngày.

Mỗi thẻ xong phải có commit hoặc PR và minh chứng test; lỗi Critical/High phải xử lý trước nghiệm thu.

Phần DB tuyệt đối không reset/drop Production trong quy trình nâng cấp trừ khi được phê duyệt riêng và backup được kiểm tra.

| Vai trò duyệt | Họ tên / tình trạng |
| --- | --- |
| Người lập | Tô Anh Tuấn – 27/10/2026 |
| Người kiểm tra FE | Trần Thị Thu Trang – Chờ xác nhận |
| Người kiểm tra DB/QA | Phạm Hương Quỳnh – Chờ xác nhận |